09 октября 2015г                                                               № 608

Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан и в целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения на территории Бугульминского муниципального района, постановляю:

- Утвердить муниципальную долгосрочную  целевую программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах», согласно приложению.

- Настоящее решение  вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте  Бугульминского муниципального района РТ.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                         А.Р.Галиуллин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  руководителя

Исполнительного комитета

Бугульминского муниципального района

Республики Татарстан

( приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт дорог общего пользования

в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»

| Полное наименование программы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах |  |
| --- | --- | --- |
| Основание | Федеральный закон от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан |  |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района |  |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи исполнительного комитета Бугульминского муниципального района |  |
| Исполнители программы | -Исполнительный комитет Бугульминского муниципального Района РТ; - подрядные организации (на конкурсной основе). |  |
| Цели задачи программы |  | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Бугульминского муниципального района. Для реализации этой цели в программе предусматривается решение следующих задач: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Бугульминского муниципального района; повышение эффективности от инвестиций в дорожное хозяйство путем определения экономических приоритетов. |
| Период реализации программы |  | 2016-2020 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования ( тыс.руб.) |  | Источниками финансирования Программы являются средства республиканского и местного бюджетов. Общий объем финансирования по ремонту дорог, тротуаров и дворовых территорий. Программы составляет - 417 000, 00 тыс.руб. В том числе: из республиканского бюджета - 350 тыс. руб. (84,3%); из местного бюджета (дорожный фонд) – 67 000 тыс. руб. (15,7%) . Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2016 год - 83 400,00 тыс. руб. - 2017 год – 83 400, 00 тыс.руб. - 2018 год – 83 400,00 тыс.руб. - 2019 год – 83 400,00 тыс. руб. -2020 год – 83 400,00 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели целевой программы |  | В 2016 году запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,5%. В 2017 году запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,6%. В 2018 году запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,7%. В 2019 году запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,8%. В 2020 году запланировано отремонтировать 89 677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,9%. |
| Система организации контроля за исполнением программы |  | Акты выполненных работ, договора, муниципальные контракты. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Реализация настоящей программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне дорожно-уличной сети, автомобильных дорог Бугульминского муниципального района и обеспечит следующие результаты: - уменьшение дорожно-транспортных происшествий; - уменьшение количество происшествий с участием пешеходов; - увеличение срока эксплуатации автодорог с асфальтобетонным покрытием. |

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом.

Дорожная сеть Бугульминского муниципального района РТ состоит из автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, местного  значения. По территории Бугульминского муниципального района проходят:

-федеральные дороги:

«Казань-Оренбург» - протяженностью 57,8 км.;

-автодороги регионального значения общей протяженностью 336,1 км. ;

- дороги местного значения сельских поселений – 248,764 км;

- улично-дорожная сеть города Бугульма – 214,74 км.

Все автомобильные дороги взаимосвязаны с федеральными, региональными  дорогами, дорогами местного значения и представляют из себя единую транспортную сеть Бугульминского района.

Автомобильные дороги общего пользования Бугульминского муниципального района  не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

Проблема неудовлетворительного состояния дорог особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным для сохранения существующей сети дорог финансированием.

Исходя из значимости  ее решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития района, направлений развития дорожной сети разработана муниципальная долгосрочная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»

2.  Основные цели и задачи Целевой программы

Главной целью программы является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района в результате  реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог за счёт выполнения ремонта или капитального ремонта и доведения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района, соответствующей нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям,   до 86,9%.

Выполнение главной цели программы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровней населения.

Увеличение срока службы автомобильных дорог – это весьма  важная задача и для её решения требуются значительные затраты, в том числе на внедрение  новых технологий и применение современных эффективных материалов. Увеличение срока службы автодорог обеспечивается только соблюдением межремонтных сроков, а также повышением качества выполняемых дорожных работ. Осуществление комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог позволит осуществить  восстановление износа  покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, повреждения земляного полотна, дорожных сооружений (мосты, трубы), элементы обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

3.  Ресурсное  обеспечение  Целевой  программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 417 000 тыс. руб., в  т.ч. по годам:

2016 год    - 83 400,0 тыс. руб.

2017 год    - 83 400,0 тыс. руб.

2018 год    - 83 400,0 тыс. руб.

2019 год    - 83 400,0 тыс. руб.

2020 год    - 83 400,0 тыс. руб.

Источниками  финансирования мероприятий программы являются субсидии республиканского бюджета Республики Татарстан и бюджета  Бугульминского муниципального района РТ. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Татарстан и бюджета Бугульминского муниципального района на очередной финансовый  год.

4.  Механизм реализации Целевой  программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик  программы – исполнительный комитет Бугульминского муниципального района.

Объемы финансирования  программы за счет средств  республиканского бюджета РТ и бюджета Бугульминского муниципального района РТ корректируются при утверждении областного бюджета РТ и бюджета Бугульминского муниципального района РТ на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение денежных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района РТ производится в  соответствии с  Приложением 1.

5.  Оценка эффективности реализации Целевой программы

Эффективность  Целевой программы  складывается  из  эффекта  от  реализации  мероприятий   программы  в  сфере  деятельности  транспорта (далее транспортный  эффект)  и  внетранспортного  эффекта.

Транспортный  эффект  отражает  прямые  выгоды  для  лиц, пользующихся  автомобильными  дорогами, получаемые  в  результате  улучшения  дорожных  условий.

Этот  эффект  учитывает  экономию  затрат  на  эксплуатацию  транспортных  средств, сокращение  времени  нахождения  в  пути, повышение  эффективности  использования  транспортных  средств, снижение  риска дорожно-транспортных  происшествий, повышение  комфортности  движения  и  удобств  в  пути  следования.

В  стоимостном  выражении  транспортный эффект определяется, исходя  из  изменения  показателей  себестоимости  перевозок, экономических  потерь  от  дорожно-транспортных  происшествий, а  также  стоимостной  оценки  экономии  времени  поездки  и  ресурсов  за  счет  ускорения  оборачиваемости  автомобилей.

К  числу  наиболее  значимых  социально-экономических  результатов  модернизации  и  развития  сети  автомобильных  дорог  муниципального  значения  относятся:

повышение  уровня  и  улучшение  социальных  условий  жизни населения;

улучшение  транспортного  обслуживания  сельского  хозяйства  и населения, проживающего  в  сельской  местности, за  счет  строительства  подъездов  к  сельским  населенным  пунктам  по  дорогам  с  твердым  покрытием;

сокращение  негативного  влияния  транспортно-дорожного  комплекса  на  окружающую  среду.

Общественная  эффективность Целевой программы представляет собой совокупный  транспортный  и  внетранспортный  эффект  с  учетом  последствий  реализации  программы  не  только  для  участников  дорожного  движения, но  и  для  населения  и  хозяйственного  комплекса  района  в  целом.

Программой определены следующие целевые индикаторы и показатели:

| Цели | Целевой индикатор | Единицы измерения | Исходные показатели базового 2015 года | Показатели целевого индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Протяженность отремонтированных участков | кв. м. | 98411 | 89677 | 89677 | 89677 | 89677 | 89677 |
|  | Доля протяженности а/д, соответ- ствующая нормативным требованиям | % | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,9 |

6. Система программных мероприятий

Для решения задач программы и достижения поставленных целей разработаны конкретные программные мероприятия с указанием источников финансирования и сроков выполнения в соответствии с Приложением 1 .

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт

дорог общего пользования

в Бугульминском муниципальном районе

в 2016-2020 годах»

Перечень мероприятий программы.

| Срок исполнения - 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Длина, м. | Ширина, м. | Объем, м. кв. |  | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | Ул. Ямашева (от Ягофарова до Оршанская) | 340 | 4,5 | 1530 |  | 1 453,50 | республиканское |
| 2 | Ул. Ямашева (от ул. Рудакова до 14 Павших) | 290 | 4,5 | 1305 |  | 1 239,75 | республиканское |
| 3 | Ул. Ворошилова (от Якупова до 14-Павших) | 260 | 5,5 | 1430 |  | 1 358,50 | республиканское |
| 4 | Ул. Чайковского (картами) | 360 | 16 | 5760 |  | 5 472,00 | республиканское |
| 5 | ул. С. Лазо | 150 | 6 | 5487,12 |  | 855 | республиканское |
| 6 | ул. 2 Набережная + ул. Лобачевского | 760 | 4,5 | 2070 |  | 1 966,50 | республиканское |
| 7 | ул. Гоголя (от Алиша до Гафиатуллина) | 300 | 6,0 | 1800 |  | 1710,00 | республиканское |
| 8 | ул. Баумана (от Клубная до Ягофарова) | 310 | 4,5 | 1400 |  | 1 330,00 | республиканское |
| 9 | ул. Чернышевского (от Энгельса до Комсомольской) | 330 | 4,5 | 1485 |  | 1 410,75 | республиканское |
| 10 | ул. Атласи | 470 | 4,5 | 2115 |  | 2 009,25 | республиканское |
| 11 | Ул. Новая | 670 | 4,5 | 3015 |  | 2 864,25 | республиканское |
| 12 | Ул. Родниковая | 280 | 4,5 | 1260 |  | 1197,00 | республиканское |
| 13 | Ул. Г.Успенского (от Вахитова до Герцена) | 470 | 6,0 | 2820 |  | 2 679,00 | республиканское |
| 14 | Ул. Шашина | 460 | 6,0 | 2760 |  | 2 622,00 | республиканское |
| 15 | Ул. Комарова ( от Ягофарова до Залакова) | 622 | 6,0 | 3734,51 |  | 3 547,78 | республиканское |
| 16 | Ул. Связистов | 680 | 4,5 | 3060 |  | 2907,00 | республиканское |
| 17 | Ул. Советская | 622 | 6,0 | 3734,51 |  | 3547,78 | республиканское |
| 18 | Тротуар ул. Джалиля (возле дома № 53) | 250 | 3,0 | 750 |  | 832,44 | республиканское |
| 19 | Тротуар ул. Гоголя (возле дома № 54) | 350 | 3,0 | 1050 |  | 997,5 | республиканское |
| 20 | Ул. Тенистая | 200 | 4,5 | 900 |  | 836,818 | республиканское |
| 21 | Ул. Тюленина | 722 | 4,5 | 3250 |  | 3139,818 | республиканское |
| 22 | Ул. Кочубея | 135 | 6 | 810 |  | 949,818 | республиканское |
| 23 | С. Малая Бугульма, ул. Чапаева | 700 | 4,5 | 3150 |  | 2999,818 | республиканское |
| 24 | С. Малая Бугульма, ул. Березовая | 870 | 4,5 | 3915 |  | 3669,818 | республиканское |
| 25 | Ул. Чайкиной | 919 | 4,5 | 4137 |  | 3859,818 | республиканское |
| 26 | Ул. Степная | 310 | 4,5 | 1507 |  | 2006,818 | республиканское |
| 27 | Пер. Петровский | 850 | 4,5 | 3825 |  | 3634,818 | республиканское |
| 28 | Ул. Сайдашева ( от Гоголя до Якупова) | 420 | 4,5 | 1890 |  | 4944,636 | республиканское |
| 29 | Ул. Колхозная | 933 | 4,5 | 4200 |  | 3957,820 | республиканское |
| 30 | Дв. территория Сельхозтехника, 7-8 |  |  | 2584,43 |  | 2313,053 | Дорожный фонд |
| 31 | Дв. территория Радищева, 26 |  |  | 2191,28 |  | 1924,003 | Дорожный фонд |
| 32 | Дв. территория Советская, 43 |  |  | 2987 |  | 2054,727 | Дорожный фонд |
| 33 | Дв. территория Насырова, 1а-3 |  |  | 4048,15 |  | 3698,593 | Дорожный фонд |
| 34 | Дв. территория Октябрьская, 18 |  |  | 852,25 |  | 732,835 | Дорожный фонд |
| 35 | Дв. территория Тукая, д. 73 |  |  | 711,76 |  | 646,036 | Дорожный фонд |
| 36 | Дв. территория Горького, 18 - Никитина, д. 1, 3 |  |  | 845,95 |  | 727,418 | Дорожный фонд |
| 37 | Дв. территория Насырова, д. 3 |  |  | 1306,04 |  | 1303,330 | Дорожный фонд |
| Итого в 2016 году: |  |  |  | 89677,0 |  | 83400,000 из них: дорожный фонд -13 400, 000 республиканское финансирование – 70 000, 000 |  |
| Срок исполнения - 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Длина, м. | Ширина, м. |  | Объем, м. кв. | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | Ул. Сайдашева + тротуар (от Джалиля до Воровского) | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 2 | Ул. Волкова | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 3 | Ул. Пархоменко | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 4 | Ул. Кирова | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 5 | Ул. Чапаева | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 6 | Ул. Колхозная | 350 | 4,5 |  | 1575 | 1600 | республиканское |
| 7 | Ул. Кошевого (от 2й Профсоюзной до Красногвардейской) | 170 | 4,5 |  | 765 | 1600 | республиканское |
| 8 | 1 и 2 Коллективная | 500 | 4,5 |  | 2250 | 1600 | республиканское |
| 9 | Пролетарская | 420 | 4,5 |  | 1890 | 1600 | республиканское |
| 10 | Ул. Чехова | 530 | 4,5 |  | 2400 | 1600 | республиканское |
| 11 | Ул. Куйбышева | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 12 | Ул. Ворошилова (от Якупова до 14 павших) | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 13 | Ул. Мира | 500 | 4,5 |  | 2250 | 1600 | республиканское |
| 14 | С. Ключи, ул. Лесная | 450 | 5,3 |  | 2385 | 1600 | республиканское |
| 15 | П. Подлесный, ул. Лесная | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 16 | Ул. Ненастина | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 17 | Ул. Советская (въезд во двор д.№ 80А) | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 18 | Ул. Ново-Овражная | 260 | 4,5 |  | 1170 | 1600 | республиканское |
| 19 | Ул. Баумана, возле дома № 132 | 310 | 4,5 |  | 1395 | 1600 | республиканское |
| 20 | Ул. Грибоедова | 340 | 3,5 |  | 1190 | 1600 | республиканское |
| 21 | Ул. Белинского (от Жукова до Нансена) | 180 | 4,5 |  | 810 | 1600 | республиканское |
| 22 | Пер. Якупова | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 23 | С. Кудашево, пер. Дет сад-Муллагали | 600 | 4 |  | 2400 | 1600 | республиканское |
| 24 | П. Подгорный – въезд в пос. | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 25 | С. М. Бугульма, ул. Зайская | 906,8 | 4,5 |  | 4080,692 | 1600 | республиканское |
| 26 | Дв. территория Тухачевского, д. 6 |  |  |  | 2585 | 2313,053 | Дорожный фонд |
| 27 | Дв. территория Гафиатуллина, 20 |  |  |  | 2200 | 1924,003 | Дорожный фонд |
| 28 | Тротуар к. Маркса( от гафиатуллина до Некрасова) |  |  |  | 3200 | 2054,727 | Дорожный фонд |
| 29 | Дв. территория Советская, 40 |  |  |  | 4150 | 3698,593 | Дорожный фонд |
| 30 | Дв. территория гафиатуллина, 42 |  |  |  | 953 | 732,835 | Дорожный фонд |
| 31 | Дв. территория Космонавтов, д. 3 |  |  |  | 812 | 646,036 | Дорожный фонд |
| 32 | Дв. территория Оршанская,д. 35 |  |  |  | 859 | 727,418 | Дорожный фонд |
| 33 | Дв. территория К. Маркса, 30 |  |  |  | 1389 | 1303,330 | Дорожный фонд |
| Итого в 2017 году: |  |  |  |  | 89677,0 | 83400,000 из них: дорожный фонд -13 400, 000 республиканское финансирование – 70 000, 000 |  |
| Срок исполнения - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Длина, м. | Ширина, м. |  | Объем, м. кв. | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | Ул. Нахимова | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 2 | Ул. Гражданская | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 3 | Ул. Гашека (от Ворошилова до Гафиатуллина) | 220 | 4,5 |  | 990 | 1600 | республиканское |
| 4 | Ул. Ягофарова ( от 14 павших до Воровского) | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 5 | Ул. Петровская | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 6 | Ул. Луговая | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 7 | Ул. Октябрьская (от д. № 54 до № 91) | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 8 | ЦРБ (парковка к прилегающей территории) | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 9 | Ул. Комарова | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 10 | П. ж/д ст. Акбаш, ул. Школьная | 834 | 5,2 |  | 4336,8 | 1600 | республиканское |
| 11 | П. ж/д ст. Акбаш, ул. Фестивальная | 278 | 5,2 |  | 1445,6 | 1600 | республиканское |
| 12 | С. Нов. Сумароково, ул. Советская | 1123 | 6 |  | 6738 | 1600 | республиканское |
| 13 | Тротуар ул. Молодежная | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 14 | Тротуар ул. Казанская | 1000 | 2,5 |  | 2500 | 1600 | республиканское |
| 15 | Тротуар Баумана, д. 7-10,12 к шк. № 2 | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 16 | Пер. Тепловозный | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 17 | Ул. 11й переулок | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 18 | Ул. Ненастина (от Добровольского до Герцена) | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 19 | Ул. Гастелло | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 20 | Ул. Парижской коммуны | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 21 | Ул. Шевченко (от ул. Калинина до ул. Камала) | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 22 | С. Коногоровка, ул. Зеленая | 576,62 | 4,5 |  | 2594,794 | 1600 | республиканское |
| 23 | Пгт. Карабаш, ул. З. Космодемьянской | 135 | 3,2 |  | 432 | 1600 | республиканское |
| 24 | С. Новая Александровка, ул. Зеленая | 900 | 7,75 |  | 6975 | 1600 | республиканское |
| 25 | П. Вязовка, ул. Полевая | 1000 | 6 |  | 6000 | 1600 | республиканское |
| 26 | Дв. территория Вахитова, д. 1 |  |  |  | 2585 | 2313,053 | Дорожный фонд |
| 27 | Дв. территория Вахитова, 9 |  |  |  | 2200 | 1924,003 | Дорожный фонд |
| 28 | Дв. территория 14 павших, д. № 71-73 |  |  |  | 3200 | 2054,727 | Дорожный фонд |
| 29 | Дв. территория Сельхозтехника, д. 10-11 |  |  |  | 4150 | 3698,593 | Дорожный фонд |
| 30 | Дв. территория Глеба Успенского, 69 |  |  |  | 953 | 732,835 | Дорожный фонд |
| 31 | Дв. территория Калинина, 67 |  |  |  | 812 | 646,036 | Дорожный фонд |
| 32 | Дв. территория Гоголя, 67 |  |  |  | 859 | 727,418 | Дорожный фонд |
| 33 | Дв. территория, Алиша, 5 |  |  |  | 1389 | 1303,330 | Дорожный фонд |
| Итого в 2018 году: |  |  |  |  | 89677,0 | 83400,000 из них: дорожный фонд -13 400, 000 республиканское финансирование – 70 000, 000 |  |
| Срок исполнения - 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Длина, м. | Ширина, м. |  | Объем, м. кв. | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | Ул. Деповская | 1150 | 6,0 |  | 6900 | 1600 | республиканское |
| 2 | Ул. магистральная | 1250 | 5,5 |  | 6875 | 1600 | республиканское |
| 3 | Ул. Клубная | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 4 | Ул. Усманова | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 5 | Ул. Осипенко | 320 | 4,5 |  | 1440 | 1600 | республиканское |
| 6 | с. Ростовка, ул. Лесная | 586 | 6 |  | 3516 | 1600 | республиканское |
| 7 | П. Победа, ул. Ленина | 200 | 3,5 |  | 700 | 1600 | республиканское |
| 8 | П. Победа, ул. Советская | 200 | 3,5 |  | 700 | 1600 | республиканское |
| 9 | С. Коногоровка, ул. Дачная | 521,7 | 6 |  | 3130,2 | 1600 | республиканское |
| 10 | Тротуар Ул. Никитина (от Радищева до остановки БМЗ) | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 11 | Тротуар ул. М. Петровская (от маг. Темле до маг. Магнит) | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 12 | Тротуар 14 Павших (13,15,17,19) | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 13 | Тротуар по ул. Ленина | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 14 | Тротуар ул. Баумана (16) | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 15 | Пгт. Карабаш, ул .Вахитова | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 16 | Д. Якты Ялан, ул, Центральная | 750 | 6 |  | 4500 | 1600 | республиканское |
| 17 | С. Новое сумароково, ул. Заречная | 430 | 6 |  | 2580 | 1600 | республиканское |
| 18 | С. Коногоровка, ул. Набережная | 1160,2 | 6 |  | 6961,2 | 1600 | республиканское |
| 19 | Новая улица в районе с зем.участками для многод. семей | 522,5 | 4,5 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 20 | С. Наратлы ул. Калинина | 224 | 6 |  | 1344 | 1600 | республиканское |
| 21 | С. Коробково, ул. Первомайская | 1630 | 4,5 |  | 7335 | 1600 | республиканское |
| 22 | С. Петровка, пер. Восточный | 238 | 4,5 |  | 1071 | 1600 | республиканское |
| 23 | Д. Ст .Казанка, ул. Казанская | 4600 | 6 |  | 2351,6 | 1600 | республиканское |
| 24 | Д. Ростовка, ул. Малая | 110,9 | 5,5 |  | 609 | 1600 | республиканское |
| 25 | С. Ключевка, ул. ключевская | 522,5 | 4,5 |  | 3251,6 | 1600 | республиканское |
| 26 | Дв. территория Ленина, д. 47 |  |  |  | 2585 | 2313,053 | Дорожный фонд |
| 27 | Дв. тееритория Давыдова, д. 1 |  |  |  | 2200 | 1924,003 | Дорожный фонд |
| 28 | Дв. территория Сайдашева, д. 5 |  |  |  | 3200 | 2054,727 | Дорожный фонд |
| 29 | Дв. территория Губкина, д 17 |  |  |  | 4150 | 3698,593 | Дорожный фонд |
| 30 | Дв. территория Октябрьская, д. 18 |  |  |  | 953 | 732,835 | Дорожный фонд |
| 31 | Дв. территория, Гашека, 48 |  |  |  | 812 | 646,036 | Дорожный фонд |
| 32 | Дв. территория Джалиля, 46 |  |  |  | 859 | 727,418 | Дорожный фонд |
| 33 | Дв. территория Джалиля, д. 33 |  |  |  | 1389 | 1303,330 | Дорожный фонд |
| Итого в 2019 году: |  |  |  |  | 89677,0 | 83400,000 из них: дорожный фонд -13 400, 000 республиканское финансирование – 70 000, 000 |  |
| Срок исполнения – 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Длина, м. | Ширина, м. |  | Объем, м. кв. | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | С. Наратлы, ул. Чапаева | 300 | 8 |  | 2 400 | 1666,66 | республиканское |
| 2 | С. Спасское, ул. Школьная | 250 | 3,5 |  | 875 | 1666,66 | республиканское |
| 3 | С. Спасское, ул. Подгорная | 350 | 3,5 |  | 1225 | 1666,66 | республиканское |
| 4 | Д. Ефановка, ул. Хуторская | 800 | 3,5 |  | 2800 | 1666,66 | республиканское |
| 5 | Д. Ефановка, ул. Советская (Молодежная) | 250 | 3,5 |  | 875 | 1666,66 | республиканское |
| 6 | Д. Берлек, ул. Подгорная | 200 | 3,65 |  | 730 | 1666,66 | республиканское |
| 7 | П. ж/д ст. Акбаш, ул. 50 лет Октября | 300 | 3 |  | 900 | 1666,66 | республиканское |
| 8 | С. Андреевка, ул. Советская | 1200 | 3 |  | 3600 | 1666,66 | республиканское |
| 9 | П. Березовка, ул. Школьная | 500 | 5 |  | 2500 | 1666,66 | республиканское |
| 10 | С. Чирково, ул. Северная | 200 | 5,3 |  | 1060 | 1666,66 | республиканское |
| 11 | С. Ключи, ул. Молодежная | 600 | 4,0 |  | 2400 | 1666,66 | республиканское |
| 12 | С. Тат. Дымская, ул. Ворошилова | 390 | 4,0 |  | 1560 | 1666,66 | республиканское |
| 13 | С. Тат. Дымская, ул. Гагарина | 670 | 3,0 |  | 2010 | 1666,66 | республиканское |
| 14 | П. Подгорный, ул. Подгорная | 350 | 4,0 |  | 1400 | 1666,66 | республиканское |
| 15 | Д. Батыр, ул. Школьная | 750 | 4,0 |  | 3000 | 1666,66 | республиканское |
| 16 | С. Соколка, ул. Заречная | 1144 | 4,0 |  | 4576 | 1666,66 | республиканское |
| 17 | П. Победа, ул. Советская | 200 | 3,5 |  | 700 | 1666,66 | республиканское |
| 18 | П. Победа, ул. Комсомольская | 200 | 3,5 |  | 700 | 1666,66 | республиканское |
| 19 | П. Победа, ул. 40 лет Октября | 200 | 3,5 |  | 700 | 1666,66 | республиканское |
| 20 | П. Вязовка, ул. Молодежная | 1004,7 | 6 |  | 6028,2 | 1666,66 | республиканское |
| 21 | С. Новая Александровка, ул. Заречная | 1500 | 9 |  | 13500 | 1666,66 | республиканское |
| 22 | Пгт. Карабаш, ул. Ибрагимова | 1985 | 4,49 |  | 8912,65 | 1666,66 | республиканское |
| 23 | Пгт. Карабаш, ул. Советская | 1851 | 4 |  | 7404 | 1666,66 | республиканское |
| 24 | С. Малая Бугульма, ул. Мира | 1506 | 6 |  | 9036 | 1666,66 | республиканское |
| 25 | Дв. территория Ленина, д. 5 | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 26 | Тротуар музей Ярослава Гашека | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 27 | Тротуар ул. Кирова | 350 | 2,5 |  | 875 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 28 | Тротуар ул. Б. Хмельницкого | 330 | 2,5 |  | 825 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 29 | Тротуар ул. Лазо | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 30 | Тротуар Сайдашева (от Джалиля до Гоголя | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 31 | Тротуар ул. Баумана (от ателье мод до Бугульмагаз) | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 32 | Тротуар ул. Ломоносова+переход к лыжной Базе | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| 33 | Тротуар ул. Ворошилова (от ул. Алиша до М. Джалиля) | 519,120 | 2,5 |  | 1297,8 | 1488,88 | Дорожный фонд |
| Итого в 2020 году: |  |  |  |  | 89677,0 | 83400,000 из них: дорожный фонд -13 400, 000 республиканское финансирование – 70 000, 000 |  |