|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**ООО «Бугульма-Водоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.М.Ваганова /«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.МП | **УТВЕРЖДЕНО:**Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение Бугульминского муниципального района Республики Татарстан№18 от 13 сентября 2022 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.М. ХикматовМП |

**План**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие**

**с установленными требованиями в муниципальном образовании «Зеленорощинское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан**

**на 2022-2023 годы**

**План**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в муниципальном образовании «Зеленорощинское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан**

**на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Период проведения** | **Финанси-рование** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по обустройству нового источника д.Зеленая Роща, д.Надеждино | 2022- 2023 года | Бюджет РТ | ООО«Бугульма-Водоканал» |  |
| 3 | Защита территорий ЗСО от размещения накопительных стоков, складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов  | постоянно | Не требуется | ООО «Бугульма-Водоканал» |  |
| 4 | Защита территорий ЗСО от повреждений почвенного слоя | постоянно | Не требуется | ООО«Бугульма-Водоканал» |  |
| 6 | Получить результаты лабораторных анализов питьевой воды по водоисточникам Зеленорощинского сельского поселения | 2022 - 2023 гг |  ООО «Бугульма-Водоканал» | ООО«Бугульма-Водоканал» |  |
| 7 | Производственный контроль качества и безопасности питьевой воды в водоисточниках | 2 раза в год:Апрель Сентябрь | ООО «Бугульма-Водоканал» | ООО «Бугульма-Водоканал» |  |
| 8 | Соблюдать графики отбора проб воды с проведением их лабораторных исследования | 2 раза в год:Апрель Сентябрь | ООО «Бугульма-Водоканал» | ООО «Бугульма-Водоканал» |  |