|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Здравоохранение»** |
| **Объект** | Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район Республики Татарстан |
| **Дата посещения** | 19 сентября 2019 года |
| **Состав участников** | А.В.Ермолаев, Главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района; И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.А.Логинов, Главный энергетик ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ». |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - подготовка территории – 100 %  - межевые работы – 100 %  - топографические работы – 100 %  - утверждение схемы земельного участка – 100 %  - получение межевого плана – 100 %  - постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта – 100 %  - закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 %  - регистрация права собственности на земельный участок – 100 %  - присвоение адреса земельного участка – 100 %  - получение градостроительного плана на земельный участок – 100 %  - получение разрешения на строительство ФАПа – 100 %  - монтаж сваи – 100%  - инженерные сети – 100%  - отсыпка грунта под ФАПом – 60% |
| **Основные выводы** | Монтаж ФАПа - 70 % |
| **Ответственные** | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |
|  |  |
|  | **Строительство ФАПа: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район. Фотоконтроль 19.09.2019г.** |

****